潮光影项目初期文档对照说明

一、项目初期文档

提供了5份文档：项目计划进度表、项目计划书、潮光影小程序需求规格说明书、需求跟踪矩阵和概要设计说明书。

二、对照基准

从招标和合同文件上看，潮光影小程序核心业务场景主要包含5个方面：智能体、电影票务、短剧观剧、数字藏品、衍生品电商（智慧供应链）。

三、需求评价

需求规格说明书和概要设计说明书覆盖了大部分合同功能，核心智能体、电影票务、光影卡（NFR）、短剧、电商模块实现相对完整，但数字藏品、剧本管理、线下货架、供应链、安全中心等功能相对不足或缺少。

四、未匹配需求

- 智能体－管理与数据统计功能，要求提供完善的智能体管理后台和数据分析能力。未找到智能体相关数据报表。

- 智能体－超写实数字人大屏，定制3D超写实数字人形象，打通平台管理智能体，接入企业业务系统，结合多模态互动终端设备（高性能互动一体机）。未找到智能体终端管理功能。

- NFR频道，包括NFR铸造、发行、销售、任务、权益绑定及行权等功能，但从需求规范说明书上看，没有这块功能，与之接近的功能是光影卡（无区块链确权和过程）？

- 短剧，包括剧本生成及审查、剧本发布及管理、商业剧本池、剧本确权及交易等功能，未找到剧本相关的内容。

- 衍生品电商－线下货架，线下货品与线上打通，线上线下一体化交易及履约，未找到业务场景。

- 衍生品电商－供应链，衍生品电商与供应链打通，实现供给、消费、履约全链路能力，未找到相关需求。

- 安全中心，包括内容合规、剧本审查、人工审核等功能，未找到相关需求。

五、其他说明

- 《项目计划进度表》，进度表上进度是严重落后的，数据可能是没有更新、旧的，最好是改成线上文档，可以实时查看。

- 项目计划书中，《里程碑状态报告》《项目周报》《问题管理表》等文档，具体是什么形式的，是有邮件还是在线文档？

- 项目计划书中，未写明测试工程师和QA代表，《测试计划》和《质量保证计划》是怎么样的？

- 非功能设计－响应时间，比如简单而非浏览，平均响应时间目标为3秒，繁忙时段目标为5秒。平均3秒，繁忙5秒对于用户体验来说已经比较卡顿了。建议平均目标 2秒 以内，繁忙时段目标最好控制在 3～4秒。

时代院线数创办

2025-08-12